脂肪肝患者结构化电子病历

一、患者基本信息

| 姓名 |  |
| --- | --- |
| 性别 | 男/女 |
| 出生日期 |  |
| 身份证号 |  |
| 联系电话 |  |
| 门诊号/住院号 |  |
| 就诊日期 |  |
| 就诊科室 |  |
| 医保类型 | 职工医保/居民医保/自费/其他 |

二、筛查与风险评估

| 身高(cm) |  |
| --- | --- |
| 体重(kg) |  |
| BMI(kg/m²) |  |
| 腰围(cm) |  |
| 收缩压/舒张压(mmHg) |  |
| 吸烟史 | 从不/已戒烟/吸烟中 |
| 饮酒史 | 从不/偶尔/经常/每日 |
| 饮酒量(g/周) |  |
| 饮食习惯 | 高脂/高糖/高碳水/均衡/其他 |
| 体力活动情况 | 久坐/轻度/中度/重度 |

三、主诉与现病史

| 主诉 |  |
| --- | --- |
| 现病史 （起病时间、诱因、主要症状、诊疗经过） |  |
| 无症状/体检发现 |  |

四、既往史与合并症

| 2型糖尿病 | 是/否 |
| --- | --- |
| 高血压 | 是/否 |
| 血脂异常 | 是/否 |
| 高尿酸血症 | 是/否 |
| 代谢综合征 | 是/否 |
| 心血管疾病 | 是/否 |
| 其他慢性病 |  |
| 用药史 | 降糖/降压/降脂等 |

五、体格检查

| 皮肤表现 （蜘蛛痣、肝掌等） |  |
| --- | --- |
| 腹部查体 （肝脾触诊等） |  |

六、辅助检查

| 项目 | 结果 | 参考范围 |
| --- | --- | --- |
| ALT(U/L) |  | — |
| AST(U/L) |  | — |
| GGT(U/L) |  | — |
| ALP(U/L) |  | — |
| 总胆红素(μmol/L) |  | — |
| 空腹血糖(mmol/L) |  | — |
| 糖化血红蛋白(%) |  | — |
| 甘油三酯(mmol/L) |  | — |
| 总胆固醇(mmol/L) |  | — |
| LDL-C(mmol/L) |  | — |
| HDL-C(mmol/L) |  | — |
| 尿酸(μmol/L) |  | — |
| 血小板(×10⁹/L) |  | — |
| 白蛋白(g/L) |  | — |

依托医院现有平台构建脂肪肝信息化专病管理平台实施方案

背景：不新建独立系统，复用医院HIS、EMR、LIS、门诊/住院护士站、随访系统、移动医护端等现有平台，通过配置、字段改造、流程打通、报表开发实现脂肪肝专病闭环管理，适配QCC质量改进项目落地，覆盖院前筛查‑院中建档‑院内干预‑院后随访全流程。

一、总体建设思路

核心原则：利旧为主、最小开发、业务驱动、数据同源，不采购全新软件，在现有信息系统基础上做专病模块配置，实现：

1. 自动识别脂肪肝高危/确诊患者；

2. 标准化专病电子建档；

3. 院内多学科干预提醒；

4. 自动化随访与健康宣教；

5. 质量指标自动统计，支撑QCC质量持续改进。

涉及现有平台：HIS、电子病历EMR、检验LIS、超声PACS、医院随访系统、移动医护APP、护理文书系统、数据报表平台。

二、平台核心功能模块（基于现有系统改造配置）

模块1：院前&门诊自动筛查识别（入口）

1. PACS超声触发：在现有PACS系统配置关键词规则，报告出现「脂肪肝、肝脏脂肪变性、MASLD」，自动打专病标签，回传给EMR。

2. 检验指标筛查：LIS系统抓取ALT、AST、GGT、甘油三酯、BMI等指标，设置阈值，对高危人群（代谢异常、肥胖、病毒性肝炎合并肝脂肪变）做风险预警弹窗。

3. 门诊医生端弹窗：门诊HIS/EMR，当患者满足超声或检验高危条件，弹出提示：疑似/确诊脂肪肝，建议纳入专病管理，医生一键选择“纳入管理/暂不纳入”并记录理由。

> 改造方式：信息科配置规则引擎，无需全新开发，配置弹窗、标签字段。

模块2：住院/门诊标准化专病建档

复用电子病历，新建【脂肪肝专病管理表单】（嵌入现有电子病历，不换系统），表单字段：

- 基础信息：身高体重、BMI、腰围、血压；

- 危险因素：饮酒史、糖尿病、高血脂、高血压、睡眠、饮食运动习惯；

- 检查数据：肝功能、血脂、血糖、肝脏超声、FibroScan（如有）；

- 分层风险评估：低/中/高风险分层；

- 干预方案：饮食、运动、减重目标、药物、复查计划；

- 护理评估条目：专科护理问题、健康宣教记录。

护士/医生完成表单后，数据存入医院现有数据库，打上专病ID标签，可在EMR患者主页快速查看专病档案。

模块3：院内临床干预提醒（医护端）

1. 医生端：系统自动生成复查时间节点，到点提醒开具对应检验、超声；高风险患者弹窗提醒多学科会诊（内分泌、营养科）。

2. 护理端（移动医护）：在护士站、手机端，对已建档患者推送：宣教任务、生活方式指导记录单；护理文书可直接调取脂肪肝评估模板，减少重复录入。

3. MDT协同：依托院内现有会诊系统，脂肪肝高风险患者可一键发起营养、内分泌会诊，会诊记录回流至专病档案。

模块4：院后随访管理（复用医院现有随访系统）

不购买第三方随访系统，复用医院已有的随访平台做配置：

1. 专病档案同步至随访库，按风险等级设置随访周期：

- 低风险：6‑12个月；中风险：3‑6个月；高风险：1‑3个月；

2. 系统自动触发：短信/院内公众号推送随访提醒、复查通知、标准化健康宣教；

3. 护士在随访模块录入随访结果，结果自动回写EMR专病档案；

4. 失访患者标记，用于QCC质量分析。

模块5：质量改进数据看板（报表平台）

利用医院现有BI/报表平台，抓取专病标签数据，自动产出QCC所需指标：

- 筛查率、建档率、规范随访率；

- 肝功能改善率、复查完成率、失访率；

- 分层管理执行率、宣教落实率。

报表直接供科室质量管控、护理质控、QCC项目汇报使用。

三、分阶段实施步骤

阶段1：筹备与需求确认（1‑2个月）

1. 成立项目小组：感染科医生、高责护士/感控护士、护长、信息科工程师、营养科；明确N1‑N4护士分层岗位职责。

2. 梳理临床流程：筛查‑建档‑评估‑干预‑随访‑质控，输出业务流程图、泳道图。

3. 和信息科确认：现有系统是否支持新增EMR表单、标签、规则弹窗、随访同步；区分哪些是配置实现、哪些需要少量二次开发。

4. 制定专病表单、评估标准、随访SOP；完成各级医护人员培训课件初稿。

阶段2：系统配置与试点调试（2‑3个月）

1. 信息科完成配置：EMR专病表单、PACS‑LIS触发标签、医生弹窗；对接随访系统；搭建质量报表。

2. 科室小范围试点：门诊+住院脂肪肝患者50‑100例试运行；收集医生、护士操作痛点，优化表单、弹窗，减少录入负担。

3. 制定分层岗位职责：

- N1：协助采集基础数据、执行宣教；

- N2：完成专病档案录入、随访执行；

- N3‑N4：风险评估、质量核查、问题分析；

- 护士长：项目质控、指标监控。

阶段3：全面上线运行（3‑4个月）

1. 全员培训：医生、门诊护士、病房护士，实操培训系统操作流程。

2. 全量纳入：门诊及住院确诊/高危脂肪肝患者全部启动信息化管理。

3. 建立科室质控机制：每月查看BI报表，分析建档率、随访率、失访原因，开展质量改进，作为QCC改善重点。

4. 问题闭环：针对系统卡点、临床执行不到位，持续优化流程。

阶段4：效果评价与持续改进（长期）

1. 收集QCC项目结局指标：建档率提升、随访完成率、复查依从性、肝功能改善情况。

2. 总结经验，形成科室SOP，可向其他科室推广。

3. 定期复盘信息系统使用问题，持续迭代。

四、关键难点与应对措施

1. 医护录入负担重：尽量自动抓取LIS/PACS/HIS已有数据，减少手动输入；表单精简必填项。

2. 信息科资源有限：优先做配置类需求，严控定制开发量；先核心流程，次要功能后期迭代。

3. 患者失访率高：随访多渠道（公众号+短信），科室护士电话兜底；在门诊住院强化告知随访意义。

4. 多科室协同不足：固定MDT会诊路径，将脂肪肝转诊纳入科室制度。

五、QCC项目可直接使用的产出物清单

1. 脂肪肝信息化管理全流程泳道图

2. EMR专病表单模板

3. 各级医护分层岗位职责

4. 筛查‑建档‑随访SOP

5. 质量监控指标表

6. 培训课件